Posibles Fallas y riesgos:

Gestión de stock: Controlar que no hayan ingreso de datos duplicados y así tener todo actualizado de manera real.

Agendamiento: citas duplicadas o solapadas si no se controla la disponibilidad.

Datos financieros: errores en el registro de ingresos/gastos para no hacer gastos de más.

Usabilidad: interfaz poco clara puede dificultar la adopción del sistema.

Escalabilidad: al ser un proyecto inicial, puede no soportar grandes volúmenes de datos sin optimización futura.

Gestión de usuarios: riesgo de accesos no autorizados si no se implementa autenticación básica.

Copia de seguridad: tener en la nube una copia de seguridad de los datos escondida en caso de una caída de los servidores poder recuperar de manera rápida  y eficiente los datos.

Rendimiento: La web al tener múltiples usuarios conectados en simultáneo comienza a tener demoras en las solicitudes que se realicen, posible cierre de sesión forzada por el mal rendimiento del sistema.

Fallas en la integración de notificaciones: mantenerte notificado a ti de que las notificaciones a tus clientes fueron enviadas y recibidas y que los datos a los que le llegan son correctos y existen (número de celular, correo electrónico o ambas ).

Sobrecarga por concurrencia: Soportar la cantidad de usuarios simultáneos de al menos 200 sin una ralentización del software y evitar caidas.

## Plan de Contingencia General

- Respaldo de Datos: Ante cualquier eliminación accidental, se activará el proceso de recuperación desde la copia de seguridad.

- Errores de Usuario: El sistema implementará mensajes de error claros para evitar ingresos de datos inválidos (ej. montos negativos).

- Control de Cambios: Cualquier desviación del alcance original será gestionada a través de la Matriz de Control de Cambios definida en el proyecto.